ANCLA

CHECKLIST DE LANZAMIENTO A PRODUCCIÓN

tuancla.com

Qué falta antes de abrir el registro a usuarios reales — organizado por urgencia real, no por orden de ocurrencia.

🔴 Bloqueante — no lanzar sin esto

Estos cinco puntos protegen a usuarios reales que van a meter información financiera y emocional sensible. Ninguno requiere más de un par de días de trabajo, y todos usan herramientas que ya están conectadas (Firebase Auth, Firestore, Google Cloud).

|  | Tarea | Por qué importa | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Verificación de correo electrónico | Sin esto, cualquiera puede registrarse con un correo que no le pertenece. Firebase Auth ya soporta este flujo (sendEmailVerification). |  |
| ☐ | Recuperación de contraseña | Si un usuario olvida su contraseña hoy, se queda fuera para siempre. Flujo estándar de Firebase Auth (sendPasswordResetEmail), no requiere backend adicional. |  |
| ☐ | Aviso de Privacidad y Términos de Servicio | ANCLA guarda deudas, metas y entradas de diario emocional — datos sensibles. En México esto cae bajo la LFPDPPP, que exige Aviso de Privacidad accesible antes de recolectar datos. |  |
| ☐ | Reglas de Firestore con validación de esquema | Las reglas actuales verifican dueño pero no forma de los datos. Un cliente malicioso (o un bug) podría escribir campos arbitrarios en cualquier documento. |  |
| ☐ | Alerta de presupuesto en Firebase / Google Cloud | Firestore y Auth cobran por uso pasado el umbral gratuito. Sin alerta configurada, un bug o ataque que genere lecturas/escrituras en bucle puede generar una factura inesperada. |  |

🟡 Importante — primeras semanas

No detienen un lanzamiento controlado (beta cerrada, grupo pequeño de usuarios de confianza), pero sí antes de una promoción pública amplia.

|  | Tarea | Por qué importa | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Conectar tuancla.com a Firebase Hosting | Build de producción (npm run build) + firebase deploy --only hosting + configurar el dominio personalizado en la consola de Firebase (SSL se genera automático). |  |
| ☐ | Monitoreo de errores en producción | Sin una herramienta como Sentry, te enteras de que algo falla porque un usuario se queja, no antes. |  |
| ☐ | Reseteo semanal automático de la revisión | Hoy 'reviewCompletedThisWeek' nunca vuelve a false solo. Requiere una Cloud Function programada (Cloud Scheduler). |  |
| ☐ | Modo Compartido con pareja — versión real | Hoy es simulado del lado del cliente ('Simular aceptación'). Si se promociona como función real, necesita invitación y aceptación entre dos cuentas de verdad. |  |
| ☐ | Backups / exportación de Firestore | Configurar exportaciones programadas a Cloud Storage para poder recuperar datos ante un error humano o técnico. |  |
| ☐ | Analítica básica de producto | Medir cuántos usuarios completan el Inventario de Realidad, retención a 7/30 días — los KPIs ya definidos en el Documento Maestro, sección 21. |  |

🟢 Puede esperar

Mejoras reales al producto y al código, pero ninguna expone a alguien a un riesgo si se posponen semanas o meses.

|  | Tarea | Por qué importa | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Migrar a TypeScript | Reduce errores de props a medida que el codebase crece, pero no es bloqueante para un primer lanzamiento. |  |
| ☐ | Dividir AnclaAppFirebase.jsx en componentes | Mejora mantenibilidad del código para el equipo, no afecta al usuario final. |  |
| ☐ | Cargar las fuentes reales vía Google Fonts | Hoy el navegador usa una fuente de sistema de reemplazo — funcional, pero no la identidad visual exacta diseñada. |  |
| ☐ | Auditoría de accesibilidad completa | Revisar contraste y roles ARIA en los toggles de Modo Compartido, entre otros puntos. |  |
| ☐ | Integración bancaria opcional | Mantener siempre la entrada manual como alternativa permanente, nunca como reemplazo, según decisión de producto del Documento Maestro. |  |
| ☐ | Coach conversacional con IA | Función de Nivel 3 del roadmap — mejora la experiencia pero no es núcleo del MVP. |  |

Registro de avance

Espacio para llevar control de quién resolvió cada bloqueante y cuándo, antes de habilitar registro público.

| Tarea | Responsable | Fecha completada |
| --- | --- | --- |